Міністерство освіти і науки України

Західноукраїнський національний університет

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Технологія розробки програмного забезпечення»

Виконала:

Студентка групи КН-32

Канаховська Д.В.

Тернопіль 2026

Тема: Вибір програмного проекту, формування команди, підготовка статуту.

Завдання:

- Обрати тему програмного проекту та скласти його опис.

- Скласти перелік вимог до проекту, визначити функціональні та нефункціональні вимоги, розробити опис користувацьких сценаріїв.

- Оцінити ризики проекту та визначити стратегії їх управління.

- Визначити структуру команди проекту та розподілити ролі та обов'язки між її членами.

- Розробити статут команди проекту та визначити процедури взаємодії між її членами.

- Визначити методологію розробки проекту та скласти план робіт.

- Розробити дизайн програмного продукту, скласти технічне завдання та план тестування.

Хід роботи

- Вибір теми програмного проекту та його опис

Для виконання лабораторної роботи було обрано тему програмного проекту «Список справ (To-Do List)».

Метою даного проекту є розробка простого програмного продукту, який дозволяє користувачеві створювати список завдань, редагувати їх, позначати виконаними та видаляти. Такий додаток допомагає організувати повсякденні справи, планувати робочий день та підвищити продуктивність.

Програмний продукт передбачається реалізувати у вигляді простого веб-додатку, який працює у браузері. Користувач зможе вводити завдання у спеціальне поле, додавати їх до списку, змінювати або видаляти при потребі.

Основні можливості системи:

- створення нових завдань;

- редагування існуючих завдань;

- позначення завдань як виконаних;

- видалення завдань;

- перегляд списку всіх завдань.

Цільовою аудиторією програмного продукту є користувачі, які хочуть зручно планувати свої щоденні справи.

- Вимоги до проєкту

Функціональні вимоги визначають перелік можливостей та сервісів, які програмний продукт повинен надавати користувачеві для вирішення поставлених завдань.

Для забезпечення повноцінної роботи користувача з переліком справ, система має реалізувати наступний функціонал:

- створення завдань: система повинна надавати інтерфейс для додавання нових записів до загального списку.

- редагування контенту: користувач повинен мати можливість вносити зміни у текст вже існуючого завдання у разі уточнення планів.

- управління станом виконання: система має забезпечувати механізм зміни статусу завдання (наприклад, переведення у стан «Виконано»).

- деструктивні операції (Видалення): користувач повинен мати змогу безповоротно видаляти завдання, які втратили актуальність.

- візуалізація даних: програмний продукт має коректно відображати повний список усіх актуальних завдань у зручному для читання форматі.

- диференціація статусів: для зручності контролю прогресу, виконані завдання повинні візуально відрізнятися від активних (за допомогою спеціальних маркерів, графічних ефектів або групування в окремому блоці).

Нефункціональні вимоги визначають характеристики якості програмного продукту.

Основні нефункціональні вимоги:

- Програма повинна мати простий та зрозумілий інтерфейс.

- Додаток повинен працювати у сучасних веб-браузерах.

- Система повинна швидко реагувати на дії користувача.

- Дані повинні зберігатися локально у браузері.

- Інтерфейс повинен бути зручним для користувачів.

Користувацькі сценарії (User Scenarios)

Користувацькі сценарії описують послідовність дій, які виконує користувач для досягнення конкретної мети в межах системи. Вони дозволяють перевірити логіку роботи інтерфейсу та відповідність функціональним вимогам.

Сценарій 1 — Створення нового завдання

- Мета: додати новий пункт до списку справ.

- Кроки:

- Користувач відкриває вебдодаток у браузері.

- Активує поле введення (input) та набирає текст завдання.

- Натискає клавішу Enter або клікає на кнопку «Додати».

- Результат: система валідує введені дані, очищує поле введення та миттєво відображає нове завдання у загальному списку.

Сценарій 2 — Зміна статусу завдання (Виконання)

- Мета: відмітити завдання як завершене.

- Кроки:

  - Користувач переглядає поточний список завдань.

  - Знаходить необхідний пункт у списку.

  - Натискає на інтерактивний елемент (чекбокс або спеціальну позначку).

- Результат: система візуально змінює стиль завдання (наприклад, додає закреслення тексту або змінює колір фону), позначаючи його як виконане. Стан завдання зберігається у локальному сховищі.

Сценарій 3 — Видалення завдання

- Мета: Повністю видалити запис зі списку.

- Кроки:

  - Користувач ідентифікує завдання, яке більше не є актуальним.

  - Натискає кнопку видалення (іконка «Кошик» або символ «×»), розташовану поруч із текстом завдання.

- Результат: Система видаляє елемент з інтерфейсу та оновлює дані в пам'яті браузера. Список перемальовується без видаленого пункту.

3.Оцінка ризиків проекту та стратегії управління

Під час реалізації проекту можуть виникати певні ризики.

| Ризик | Ймовірність | Наслідки | Стратегія управління |
| --- | --- | --- | --- |
| Помилки у коді | середня | некоректна робота програми | тестування після кожного етапу |
| Втрата даних | низька | користувач може втратити список справ | використання локального збереження |
| Некоректне відображення інтерфейсу | низька | незручність користування | тестування у різних браузерах |

Для зменшення ризиків необхідно регулярно перевіряти роботу програми та виправляти виявлені помилки.

  - Структура команди проєкту

Оскільки даний проєкт є індивідуальною лабораторною роботою, всі етапи розробки виконуються одноосібно. Проте, для забезпечення якості програмного продукту, процес було розділено на ключові професійні ролі, кожну з яких реалізував автор.

Розподіл функціональних обов'язків

| Роль | Основні зобов'язання та завдання |
| --- | --- |
| Менеджер проєкту (Project Manager) | Формування концепції, планування етапів розробки, визначення пріоритетності функціональних вимог та контроль термінів виконання. |
| Розробник (Full-stack Developer) | Проєктування архітектури додатка, написання програмного коду (HTML, CSS, JavaScript) та реалізація бізнес-логіки системи. |
| Тестувальник (QA Engineer) | Проведення функціонального тестування, перевірка коректності роботи сценаріїв, пошук багів та верифікація виправлень. |

Особливості індивідуальної розробки

У межах даного проєкту поєднання всіх ролей однією особою дозволило:

- Прискорити комунікацію: відсутність потреби в узгодженні технічних рішень між різними фахівцями.

- Гнучко адаптувати код: можливість миттєво вносити зміни в архітектуру під час тестування.

- Забезпечити цілісність: повне розуміння кожної деталі системи — від ідеї до фінального тесту.

6. Статут команди проєкту та процедури взаємодії

Статут проєкту є засадничим документом, що регламентує правила організації робочого процесу, встановлює стандарти якості та визначає порядок дій на кожному етапі розробки. Попри одноосібне виконання проєкту, дотримання статуту забезпечує системність та мінімізує ризики виникнення помилок.

Основні положення статуту

Для досягнення поставленої мети було встановлено наступні регламенти:

- Етапність розробки: робота над проєктом розподіляється на логічні ітерації (проектування, верстка, кодування логіки, фінальне тестування). Кожен наступний етап розпочинається лише після завершення попереднього.

- Контроль якості (Quality Gate): після завершення кожного функціонального блоку проводиться проміжна перевірка результатів на відповідність вимогам, зазначеним у розділі 2.1.

- Документування змін: усі значущі зміни в архітектурі або інтерфейсі фіксуються в коді (через коментарі) або у структурі звіту для забезпечення прозорості розробки.

- Пріоритетність тестування: повне регресійне тестування (перевірка всіх функцій разом) проводиться одразу після реалізації останньої вимоги, але до моменту фінальної здачі проєкту.

Процедури взаємодії та моніторингу

Процедури взаємодії (Self-Management) передбачають механізми самоконтролю розробника:

- Ретроспективний аналіз: регулярний огляд виконаного обсягу роботи для виявлення потенційних шляхів оптимізації коду.

- Планування ітерацій: формування переліку завдань на наступний робочий сеанс на основі поточного прогресу.

- Фіксація станів: використання контрольних точок (milestones) для відстеження готовності продукту.

6.Методологія розробки проєкту та план робіт

Для реалізації даного проєкту було обрано каскадну модель розробки (Waterfall). Вибір цієї методології зумовлений чіткістю та стабільністю вимог, що дозволяє послідовно проходити всі стадії життєвого циклу ПЗ без необхідності повернення до попередніх етапів.

Обґрунтування вибору методології

Каскадна модель передбачає лінійну послідовність етапів, де результат кожного попереднього кроку є вхідними даними для наступного. Це забезпечує:

- Високу дисципліну розробки.

- Прозорість термінів виконання.

- Повну готовність документації на кожному етапі.

План-графік виконання робіт (Project Roadmap)

Процес розробки було розділено на шість ключових фаз:

| № | Етап робіт | Опис етапу | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналітичний | Вибір теми та визначення концепції додатка. | Концепція проєкту. |
| 2 | Вимоги | Детальний аналіз функціональних та нефункціональних вимог. | Технічне завдання (ТЗ). |
| 3 | Проєктування | Розробка структури даних та макета інтерфейсу. | Прототип інтерфейсу. |
| 4 | Розробка | Написання програмного коду (HTML/CSS/JS). | Готовий програмний код. |
| 5 | Валідація | Проведення тестування на баги та відповідність ТЗ. | Стабільна версія продукту. |
| 6 | Документування | Оформлення звіту та підготовка до захисту. | Фінальний звіт. |

7. Дизайн програмного продукту

Інтерфейс програмного продукту складається з таких елементів:

- Поле введення для нового завдання.

- Кнопка «Додати».

- Список завдань.

- Кнопки «Видалити» та «Виконано» біля кожного завдання.

Інтерфейс повинен бути простим та зрозумілим для користувача.

Технічне завдання (Software Requirements Specification)

Технічне завдання узагальнює технологічні рішення та визначає архітектурні межі програмного продукту. Воно слугує еталоном для перевірки відповідності фінального результату початковому задуму.

Загальна характеристика продукту

Проєкт реалізовано як легковаговий клієнтський додаток із наступними параметрами:

- Тип програми: односторінковий вебдодаток (Single Page Application — SPA).

- Середовище виконання: сучасні веббраузери з підтримкою стандарту HTML5 та ES6+.

- Цільова аудиторія: користувачі, яким необхідний швидкий інструмент для керування особистими завданнями без потреби в реєстрації.

Технологічний стек

Для розробки обрано класичний набір технологій Front-end розробки, що забезпечує максимальну швидкість роботи та кросбраузерність:

| Компонент | Технологія | Роль у проєкті |
| --- | --- | --- |
| Розмітка | HTML5 | Структурування контенту, створення семантичного каркаса сторінки. |
| Стилізація | CSS3 | Візуальне оформлення, адаптивний дизайн, анімації переходів. |
| Логіка | JavaScript | Обробка подій, маніпуляція DOM-деревом, керування даними. |
| Сховище | LocalStorage | Збереження стану списку завдань між сесіями користувача. |

Експлуатаційні вимоги

Програма повинна відповідати наступним критеріям стабільності:

- Автономність: додаток має зберігати повну функціональність без підключення до сервера (Client-side only).

- Швидкодія: час відгуку на інтерфейсні дії (наприклад, додавання нового елемента) має бути практично миттєвим.

- Надійність: дані не повинні втрачатися при оновленні сторінки ($F5$) або випадковому закритті браузера.

План тестування

План тестування передбачає перевірку основних функцій системи.

Основні види тестування:

- Функціональне тестування

  - перевірка додавання завдань;

  - перевірка редагування;

  - перевірка видалення.

- Тестування інтерфейсу

  - перевірка зручності використання.

- Тестування продуктивності

  - перевірка швидкості роботи додатку.

- Тестування сумісності

  - перевірка роботи у різних браузерах.

Висновок: в ході даної лабораторної роботи було обрано тему програмного проекту «Список справ (To-Do List)» та складено його загальний опис. Було визначено основні вимоги до програмного продукту, зокрема функціональні та нефункціональні вимоги, що дозволяють описати основні можливості системи та вимоги до її якості. Також було розроблено користувацькі сценарії, які демонструють основні варіанти взаємодії користувача із програмою.

Крім того, було проведено оцінку можливих ризиків під час реалізації проекту та визначено стратегії їх управління. Було сформовано структуру команди проекту та визначено ролі й обов’язки учасників, а також розроблено статут команди та процедури взаємодії під час виконання роботи.

У процесі виконання лабораторної роботи було обрано методологію розробки програмного забезпечення та складено план виконання робіт. Також було розроблено загальний дизайн програмного продукту, сформовано технічне завдання та план тестування, що дозволяє перевірити правильність роботи системи.