Міністерство освіти і науки України

Західноукраїнський національний університет

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Технологія розробки програмного забезпечення»

Виконала:

Студентка групи КН-32

Канаховська Д.В.

Тернопіль 2026

Project Plan

Project Name:

To-Do List (Список справ)

Company Name: West Ukrainian National University

Street Address: 11 Lvivska St.

City, State Zip Code: Ternopil, 46009

Date: April 29, 2026

| Version Number | Date of Issue | Author(s) | Brief Description of Change |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 29.04.2026 | Kanakhovska D.V. | Initial Project Management Plan |

### Table of Contents

- Introduction ..................................................................................... 2

- Project Management Approach ..................................................... 2

- Project Scope .................................................................................. 3

- Milestone List .................................................................................. 3

- Schedule Management Plan ........................................................... 4

- Change Management Plan .............................................................. 4

- Communications Management Plan .............................................. 5

- Cost Management Plan ....................................................................5

- Procurement Management Plan ..................................................... 6

- Project Scope Management Plan .......................................... 6

- Schedule Management Plan .................................................. 7

- Quality Management Plan ...................................................... 7

- Risk Management Plan .......................................................... 8

- Staffing Management Plan .................................................... 8

- Resource Management Plan ................................................. 9

- Sponsor Acceptance ............................................................. 9

1. Project Plan Overview and Critical Assumptions (Огляд плану проєкту та ключові припущення)

Метою цього Плану проєкту є представлення детальної інформації, необхідної для успішного виконання та контролю розробки вебдодатку «Список справ (To-Do List)», полегшення самоорганізації під час розробки та фіксація затверджених етапів графіка. План проєкту є «живим» документом і може змінюватися з часом у міру надходження нової інформації про технічні особливості реалізації.

Цей план проєкту був розроблений на основі певних ключових припущень, зазначених у Статуті проєкту. Будь-які зміни в цих припущеннях можуть вплинути на графік виконання, обсяг робіт та якість кінцевого програмного продукту. Цими припущеннями є:

- Цілі цього проєкту підтримують бачення щодо створення простого та ефективного інструменту для підвищення персональної продуктивності користувачів.

- Проєкт допомагає автору досягти мети створення зручного сервісу, що працює безпосередньо у браузері без потреби у складних налаштуваннях.

- Розробник активно підтримує вдосконалення у кожній із семи областей компонентів: архітектура (SPA), інструменти (HTML/CSS/JS), навички управління проєктом, критичне мислення, технологічна культура та документування.

- Автор проєкту дотримується специфікацій щодо всіх обов'язків з управління, визначених у структурі ролей: Менеджера проєкту, Розробника та Тестувальника.

- Графік виконання робіт є обґрунтованим і реалістичним. Обрана каскадна модель (Waterfall) підтримує послідовне виконання етапів — від аналізу вимог до фінального тестування та звітності.

- На кожному етапі забезпечується адекватний рівень самоконтролю та перевірки якості згідно з процедурами взаємодії, описаними у статуті.

- Технологічний стек (HTML5, CSS3, JavaScript, LocalStorage) обраний для уникнення надмірної складності та забезпечення гнучкості, автономності й кросбраузерності додатка.

- Результати проєкту реалізуються як автономний клієнтський додаток, що здатен підтримувати різноманітні сценарії використання для планування щоденних справ.

2. Project Work Plans (Плани робіт проєкту)

2.1 Work Breakdown Structure (Структура декомпозиції робіт)

Структура декомпозиції робіт визначає завдання проєкту для створення основи організації та управління роботою над проєктом.

1. Initiate Project (Ініціація проєкту)

- Develop Project Charter (Розробка статуту проєкту):

  - Define Scope (Визначення меж проєкту): вебдодаток для керування завданнями.

  - Define Requirements (Визначення вимог): функціональні та нефункціональні вимоги.

  - Define High-Level Roles (Визначення ролей): PM, Розробник, QA.

  - Define High-Level Budget (Визначення бюджету): часові ресурси на індивідуальне виконання.

  - Identify High-Level Control Strategies (Стратегії контролю): управління ризиками.

  - Finalize Charter (Затвердження статуту).

2. Plan Project (Планування проєкту)

- Develop Work Plan (Розробка плану робіт):

  - Develop Work Breakdown Structure (Створення WBS).

  - Develop Project Staffing Plan (Розподіл обов'язків).

  - Develop Project Schedule (Складання графіку): каскадна модель.

  - Develop Project Budget (Планування ресурсів).

- Develop Project Control Plan (План контролю проєкту):

  - Develop Communication Plan (План взаємодії): процедури самоконтролю.

  - Develop Quality Management Plan (План управління якістю): критерії стабільності.

- Finalize Project Plan and Gain Approvals (Фіналізація та узгодження плану).

3. Execute and Control Project (Виконання та контроль проєкту)

- Design the Framework (Проєктування):

  - Define stages and activities (Визначення етапів): проектування, верстка, кодування.

  - Design Content formats (Дизайн елементів): інтерфейс списку, кнопок, поля введення.

  - Design web Delivery Tool (Вибір стеку): HTML5, CSS3, JavaScript.

- Build the Framework (Розробка):

  - Write the content (Верстка): створення семантичного каркаса сторінки.

  - Review content for quality (Перевірка коду): документування змін та коментарі.

  - Build web tool prototype (Створення логіки): маніпуляція DOM та LocalStorage.

- Test the Framework (Тестування):

  - Test web tool usability (Тестування зручності).

  - Test content usability (Функціональне тестування): додавання, редагування, видалення.

  - Adjust tool based on feedback (Коригування): виправлення виявлених багів.

- Implement the Framework (Впровадження):

  - Move web tool to production environment (Підготовка до роботи): перевірка в браузерах.

  - Announce Tool availability (Запуск продукту): готовність стабільної версії.

4. Close the Project (Завершення проєкту)

- Conduct post project review (Аналіз результатів): ретроспективний аналіз виконання плану.

- Celebrate (Захист проєкту): оформлення фінального звіту та підготовка до захисту.

2.2 Staffing Plan (План кадрового забезпечення)

Метою плану кадрового забезпечення є впевненість у тому, що проєкт має достатню кількість персоналу з відповідними навичками та досвідом для забезпечення успішного завершення проєкту.

Role Requirements (Вимоги до ролей)

Нижче наведено детальний розподіл ролей, необхідних для виконання проєкту. Оскільки проєкт є індивідуальною лабораторною роботою, всі ролі виконуються автором одноосібно.

| Role | Project Responsibility | Skills Required | Number of Staff Required | Estimated Start Date | Duration Required |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Team |  |  |  |  |  |
| Project Manager | Формування концепції, планування етапів та контроль термінів. | Project Management | 1 | 01/02/26 | 3 місяці |
| Full-stack Developer | Проєктування архітектури та написання коду (HTML, CSS, JS). | Web development, JS, DOM manipulation | 1 | 15/02/26 | 2 місяці |
| QA Engineer | Функціональне тестування, пошук багів та перевірка сценаріїв. | Software Testing, QA | 1 | 01/04/26 | 1 місяць |

Нижче наведено детальний розподіл фактичного персоналу, призначеного на ролі проєкту.

| Role | Name | Requested FTE | Acquired FTE | Rate | Rate Unit | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Team |  |  |  |  |  |  |
| Project Manager | Канаховська Д.В. | 1.00 | 1.00 | $0 | hour | ЗУНУ, група КН-32 |
| Full-stack Developer | Канаховська Д.В. | 1.00 | 1.00 | $0 | hour | ЗУНУ, група КН-32 |
| QA Engineer | Канаховська Д.В. | 1.00 | 1.00 | $0 |  |  |

### Staff Resource Loading Chart (Графік навантаження ресурсів)

Орієнтовний розподіл зусиль (у днях) за місяцями виконання лабораторної роботи протягом 2026 року.

| Role | Number of Staff Required | Feb | March | April | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| Full-stack Developer | 1 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 30.00 |
| QA Engineer | 1 | — | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
| Total |  | 15.00 | 22.00 | 20.00 | 57.00 |

### Training Needs (Потреби у навчанні)

Деталізація навичок, які необхідно було опанувати або вдосконалити для успішної реалізації проєкту.

| Role/Staff Resource | Training Need | Timeframe Needed | Anticipated Cost | Suggested Vendor/Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Full-stack Developer — Канаховська Д.В. | Робота з LocalStorage у JS | До 01/03/26 | $0 | Самоосвіта (MDN Web Docs) |
| Full-stack Developer — Канаховська Д.В. | Адаптивна верстка (CSS3) | До 15/03/26 | $0 | Навчальні матеріали кафедри |
| QA Engineer — Канаховська Д.В. | Методи тестування ПЗ | До 01/04/26 | $0 |  |

PROJECT ORGANIZATION CHART

Організаційна діаграма проєкту є графічним зображенням структури організації та відносин звітності в межах проєкту.

I. Рівень управління та стейкхолдерів

- Деканат ФКІТ / Кафедра ІОСУ: Виступає як вище керівництво (Management), що встановлює академічні стандарти.

- Викладач дисципліни: Виконує роль Project Sponsor (Спонсора проєкту), який затверджує концепцію та оцінює результати.

- Канаховська Д.В. (Project Manager): Відповідає за загальне планування, контроль термінів та формування статуту проєкту.

II. Проєктна команда (Project Team)

Оскільки розробка є індивідуальною, всі функціональні вузли замикаються на одному виконавці, проте розділені за напрямками відповідальності:

- System Engineering & Content Development:

  - Роль: Full-stack Developer (Канаховська Д.В.).

  - Завдання: Розробка семантичного каркаса (HTML5) та стилізація інтерфейсу (CSS3).

- Web Developer:

  - Роль: Developer (Канаховська Д.В.).

  - Завдання: Реалізація бізнес-логіки на JavaScript та налаштування LocalStorage для збереження даних.

- Quality Assurance (QA) & Reviewers:

  - Роль: QA Engineer (Канаховська Д.В.).

  - Завдання: Проведення функціонального та регресійного тестування згідно з планом.

III. Схема взаємозв'язків (Reporting Relationships)

- Розробник та Тестувальник звітують безпосередньо перед Менеджером проєкту (самоконтроль та фіксація станів).

- Менеджер проєкту забезпечує готовність документації та фінального продукту для представлення Спонсору проєкту (викладачу).

- Взаємодія відбувається згідно з принципами гнучкої адаптації коду та прискореної комунікації, що характерно для індивідуальної розробки

Рисунок 1 – Організаційна діаграма проєкту

2.3 Project Schedule (Графік проєкту)

Цей розділ включає діаграму Ганта та детальний графік виконання завдань проєкту.

Gantt Chart (Діаграма Ганта)

Діаграма Ганта графічно представляє проєкт, показуючи кожне завдання у вигляді горизонтальної смуги, довжина якої відповідає часу, необхідному для його виконання.

| № | Етап проєкту | Лют (Feb) | Бер (Mar) | Квіт (Apr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initiate Project | ■■■■ |  |  |
| 2 | Plan the Project |  | ■■■■ |  |
| 3 | Execute and Control |  | ■■■■■■ | ■■■■ |
| 4 | Close the Project |  |  | ■■■■ |

Project Schedule (Графік проєкту)

Детальний графік включає оцінку зусиль, дати початку та завершення, а також призначені ресурси.

| № | Завдання проєкту | Зусилля (дні) | Початок | Завершення | Ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initiate Project (Ініціація) | 4.0 | 01/02/26 | 05/02/26 |  |
| 1.1 | Develop Project Charter (Статут) | 1.0 | 01/02/26 | 02/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 1.1.1 | Define Scope (Визначення меж) | 1.0 | 02/02/26 | 03/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 1.1.2 | Define Requirements (Вимоги) | 2.0 | 03/02/26 | 05/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2 | Plan the Project (Планування) | 8.0 | 06/02/26 | 15/02/26 |  |
| 2.1 | Develop Work Plan (План робіт) | 3.0 | 06/02/26 | 09/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2.2 | Develop Control Plan (План контролю) | 3.0 | 10/02/26 | 13/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2.3 | Finalize Plan and Approvals | 2.0 | 14/02/26 | 15/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 3 | Execute and Control (Виконання) | 40.0 | 16/02/26 | 15/04/26 |  |
| 3.1 | Design Framework (Дизайн) | 5.0 | 16/02/26 | 22/02/26 | Full-stack Dev |
| 3.2 | Build Framework (Розробка) | 25.0 | 23/02/26 | 31/03/26 | Full-stack Dev |
| 3.3 | Test Framework (Тестування) | 10.0 | 01/04/26 | 15/04/26 | QA (Канаховська Д.В.) |
| 4 | Close the Project (Завершення) | 5.0 | 16/04/26 | 22/04/26 |  |
| 4.1 | Post Project Review (Аналіз) | 2.0 | 16/04/26 | 18/04/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 4.2 | Celebrate / Final Report | 3.0 | 19/04/26 | 22/04/26 | PM (Канаховська Д.В.) |

| № | Завдання проєкту | Зусилля (дні) | Початок | Завершення | Ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Plan Project (Планування проєкту) |  |  |  |  |
| 2.1 | Develop Work Plan |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Develop Work Breakdown Structure | 2.00 | 06/02/26 | 08/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2.1.2 | Develop Project Staffing Plan | 2.00 | 08/02/26 | 10/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2.1.3 | Develop Project Schedule | 2.00 | 10/02/26 | 12/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2.1.4 | Develop Project Budget | 1.00 | 12/02/26 | 13/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2.2 | Develop Project Control Plan |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Develop Communication Plan | 1.00 | 13/02/26 | 14/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2.2.2 | Develop Quality Management Plan | 1.00 | 14/02/26 | 15/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 2.3 | Finalize Project Plan and Gain Approvals | 2.00 | 15/02/26 | 17/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 3 | Execute and Control Project (Виконання) |  |  |  |  |
| 3.1 | Design Framework |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Define framework stages and activities | 2.00 | 18/02/26 | 20/02/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 3.1.2 | Design framework content formats | 3.00 | 20/02/26 | 23/02/26 | Full-stack Dev |
| 3.1.3 | Design web framework delivery tool | 2.00 | 23/02/26 | 25/02/26 | Full-stack Dev |
| 3.2 | Build the Framework |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Write the framework content (HTML/CSS) | 10.00 | 25/02/26 | 07/03/26 | Full-stack Dev |
| 3.2.2 | Review framework content for quality | 3.00 | 07/03/26 | 10/03/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 3.2.3 | Build web tool prototype (JS/LocalStorage) | 15.00 | 10/03/26 | 25/03/26 | Full-stack Dev |
| 3.3 | Test the Framework |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Test usability of web tool | 4.00 | 26/03/26 | 30/03/26 | QA Engineer |
| 3.3.2 | Test usability of content (Functional) | 4.00 | 30/03/26 | 03/04/26 | QA Engineer |
| 3.3.3 | Adjust framework based on user feedback | 5.00 | 03/04/26 | 08/04/26 | Full-stack Dev |
| 3.4 | Implement Framework |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Move framework to production environment | 3.00 | 09/04/26 | 12/04/26 | Full-stack Dev |
| 3.4.2 | Announce availability of framework | 1.00 | 12/04/26 | 13/04/26 | PM (Канаховська Д.В.) |
| 4 | Close the Project (Завершення) |  |  |  |  |
| 4.1 | Conduct Post-Project Review | 3.00 | 14/04/26 | 17/04/26 | PM, QA |
| 4.2 | Celebrate (Final Report Submission) | 2.00 | 17/04/26 | 19/04/26 | PM (Канаховська Д.В.) |

2.4 Project Budget (Бюджет проєкту)

Бюджет проєкту описує витрати та ресурси, необхідні для завершення всіх завдань проєкту «Список справ (To-Do List)». Він включає оцінку вартості робіт протягом життєвого циклу розробки.

Budget during the life of the Project (Бюджет протягом життєвого циклу проєкту)

Нижче наведено детальні оцінки витрат на працю (Labor), матеріали (Material) та інші потреби на період 2026 року.

| Line Item (Стаття витрат) | FY 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Labor | Material | Other | FY Total |
| Phase I |  |  |  |  |
| 1. Initiate Project |  |  |  |  |
| 1.1 Develop Project Charter | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2. Plan the Project |  |  |  |  |
| 2.1 Develop Work Plan | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.2 Develop Project Control Plan | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.3 Finalize Project Plan | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3. Execute and Control Project |  |  |  |  |
| 3.1 Design Framework | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.2 Build Framework (Розробка) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.3 Test the Framework | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.4 Implement the Framework | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4. Close the Project | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Project Budget | $0 | $0 | $0 | $0 |

Comments: Стаття "Other" передбачає потенційне використання безкоштовних онлайн-ресурсів для навчання (MDN Web Docs). Оскільки робота виконується в межах навчальної дисципліни, фактичні грошові витрати відсутні.

On-going Support Budget after Project Completion (Бюджет підтримки після завершення)

Детальна оцінка ресурсів для підтримки працездатності вебдодатка після його здачі.

| Line Item | FY 2026 | FY 2027 | Total Budget |
| --- | --- | --- | --- |
| Support Labor (Технічна підтримка) | $0 | $0 | $0 |
| Total Two-Year Support Budget | $0 | $0 | $0 |

3. Project Control Plans

Плани контролю проєкту забезпечують основу для моніторингу та управління прогресом розробки.

3.1 Communications Plan (План комунікацій)

Визначає інформаційні потреби стейкхолдерів проєкту (викладача) та проектної команди (автора) шляхом документування того, що, коли, де і як буде розповсюджуватися. У межах індивідуальної роботи передбачає регулярну фіксацію станів розробки та підготовку звітів для демонстрації результатів.

3.2 Quality Management Plan (План управління якістю)

Надає план, що визначає заходи з контролю та забезпечення якості, які будуть виконуватися протягом проєкту. Включає проміжні перевірки (Quality Gates) після завершення кожного функціонального блоку (верстки, кодування логіки) на відповідність технічному завданню.

3.3 Change Management Plan (План управління змінами)

Надає план, який допомагає контролювати вплив змін на етапах виконання та контролю, уникаючи перевищення термінів, розмиття обсягу робіт або погіршення якості. Регламентує порядок внесення коригувань в архітектуру додатка або інтерфейс із обов'язковим документуванням у коді.

3.4 Issue Management Plan (План управління проблемами)

Забезпечує видимість проблем та відповідальність за дії щодо їх вирішення. Спрямований на своєчасне виявлення багів (наприклад, некоректне збереження в LocalStorage) та їх ефективне усунення в межах поточних ітерацій.

3.5 Risk Management Plan (План управління ризиками)

Допомагає забезпечити задовільні результати шляхом ідентифікації факторів, що можуть спричинити ризики (помилки в коді, втрата даних). Визначає процес виявлення цих факторів на стадії виконання та процедури реагування на реалізовані ризики, такі як регулярне тестування та використання локального збереження.