Міністерство освіти і науки України

Західноукраїнський національний університет

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Технологія розробки програмного забезпечення»

Виконала:

Студентка групи КН-32

Канаховська Д.В.

Тернопіль 2026

### Revision History

Цей розділ містить історію змін документа протягом розробки проєкту «Список справ (To-Do List)».

| Version | Description | Author | Date | Approved by | Approved Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Складання технічного завдання та початковий аналіз вимог | Канаховська Д.В. | 10.04.2026 | Канаховська Д.В. | 11.04.2026 |
| 0.2 | Розробка архітектури системи (SPA) та структури даних | Канаховська Д.В. | 17.04.2026 | Канаховська Д.В. | 18.04.2026 |
| 0.3 | Проєктування інтерфейсу користувача (UI) та користувацьких сценаріїв | Канаховська Д.В. | 22.04.2026 | Канаховська Д.В. | 23.04.2026 |
| 1.0 | Фіналізація Плану проєкту та підготовка коду для реалізації | Канаховська Д.В. | 29.04.2026 | — | — |

### General Information

Загальна інформація про поточний стан документації проєкту.

| Field | Details |
| --- | --- |
| Customer | Проєкт «Список справ (To-Do List)» / Навчальна дисципліна ТРПЗ |
| Created by (Author) | Канаховська Д.В. |
| Preparation Date | 29 квітня 2026 року |
| Version | 1.0 |
| Status | На перевірці (Етап «Розробка») |

Summary (Зміст Тест-плану)

1. Introduction (Вступ)

1.1. General information (Загальна інформація)

1.2. Purpose (Мета тестування)

2. Scope of project (Область проєкту)

2.1. Scope of web portal (Функціонал веб-порталу: додавання, видалення завдань)

2.2. Scope of mobile application (Адаптивна верстка під мобільні пристрої)

2.3. Scope of Admin part (Локальне адміністрування та LocalStorage)

3. Work plan (План робіт)

4. Test Plan and Strategy (План та стратегія тестування)

4.1. Functional testing (Функціональне тестування логіки JS)

4.2. Test Procedure (Порядок проведення тестів)

4.3. Bug Reports (Звітність про помилки)

5. Resources (Ресурси)

5.1. Tools (Інструменти: Chrome DevTools, VS Code)

5.2. The list of the browsers (Список браузерів: Chrome, Firefox, Safari)

5.3. The list of the devices (Список пристроїв: PC, iOS/Android для адаптивності)

7. Testing Process Risks (Ризики процесу тестування)

8. Test Team Expectations (Очікування від команди тестування)

9. Responsibilities of Test Team Members (Обов’язки членів команди)

10. Deliverables (Результати тестування)

1. Introduction

1.1. General information

Цей документ описує методи та процедури, які будуть використовуватися для процесу функціонального тестування вебдодатка «To-Do List». Він призначений для використання як посібник під час проведення робіт із тестування. Тест-план орієнтований на розробника та QA-інженерів (автора проєкту). Метою тестування є перевірка функцій та особливостей програмного продукту, розробленого для сучасних веб-браузерів (Chrome, Firefox, Safari).

1.2. Purpose

Цей Тест-план для проєкту «To-Do List» підтримує наступні цілі:

- Визначення існуючої інформації про проєкт та компонентів програмного забезпечення, що підлягають тестуванню.

- Рекомендація та опис стратегій тестування, які будуть застосовані.

- Визначення необхідних ресурсів та надання оцінки зусиль на тестування.

- Перелік елементів результатів проєкту тестування. Результати виконання тестів будуть зафіксовані у звітах, а знайдені помилки відстежуватимуться за допомогою локального реєстру багів.

2. Scope of project

2.1. Scope of web portal

Тестування вебдодатка входить в межі цього тест-плану. Будуть протестовані наступні компоненти та функції:

- Додавання завдання: Перевірка введення тексту та появи елемента у списку.

- Видалення завдання: Перевірка коректності видалення елемента при натисканні на кнопку видалення.

- Зміна статусу: Відмітка завдання як виконаного (візуальна зміна стилю).

- Збереження даних: Перевірка роботи LocalStorage (чи залишаються завдання після оновлення сторінки).

- Валідація: Поведінка системи при спробі додати порожнє завдання.

2.2. Scope of mobile application

Тестування адаптивності інтерфейсу під мобільні пристрої також входить в межі цього плану. Будуть протестовані наступні аспекти:

- Адаптивна верстка: Коректність відображення контейнера списку на різних розмірах екранів.

- Зручність взаємодії (Touch): Робота кнопок та чекбоксів при використанні сенсорного екрана.

- Швидкість завантаження: Робота JS-скриптів у мобільних версіях браузерів.

2.3. Scope of Admin part

Тестування адміністративної частини (керування станом додатка) входить в межі цього тест-плану. Будуть протестовані наступні компоненти та функції:

- Скидання всіх завдань: Функція повного очищення списку та LocalStorage.

- Редагування існуючих записів: Можливість зміни тексту вже створеного завдання.

- Перегляд статистики завдань: Коректність лічильника загальної кількості справ та виконаних пунктів.

- Управління категоріями: Створення та видалення категорій або тегів для завдань.

- Контроль цілісності даних: Перевірка автоматичного збереження змін при закритті вкладки браузера.

3. Work plan

Сторони погодилися дотримуватися наступного плану робіт із тестування:

- Підготовка тест-плану: Формування стратегії та обсягу перевірок.

- Затвердження тест-плану: Фіналізація вимог до якості.

- Функціональне тестування та звітування про помилки: Виконання тест-кейсів та фіксація багів.

- Підготовка щоденних звітів: Моніторинг прогресу виправлення помилок.

- Підготовка фінального звіту: Підбиття підсумків готовності додатка до релізу.

4. Test Plan and Strategy

4.1. Functional testing

Функціональне тестування буде зосереджене на перевірці того, чи кожна функція додатка «To-Do List» працює відповідно до технічних вимог. Стратегія включає:

- Тестування "чорної скриньки": Перевірка вводу/виводу без аналізу внутрішнього коду.

- Тестування граничних значень: Перевірка роботи додатка при дуже довгих назвах завдань або великій кількості пунктів.

- Регресійне тестування: Повторна перевірка функцій після виправлення знайдених помилок.

Test Objective: Ensure proper target-of-test functionality

Об’єктивною метою функціонального тестування є впевненість у тому, що весь програмний продукт працює відповідно до вимог, і в додатку не з’являються суттєві помилки. Функціональне тестування є найбільш суттєвою частиною тестування ПЗ. Воно включає перевірку різних аспектів системи. Програмний продукт має пройти всі заплановані тести; тільки в цьому випадку можна гарантувати його якість.

| Параметр | Опис |
| --- | --- |
| Technique | Виконання кожного сценарію використання або функції (додавання, видалення, позначення виконаним) з використанням валідних та невалідних даних для перевірки наступного: • Отримання очікуваних результатів при використанні валідних даних. • Відображення відповідних повідомлень про помилки або попереджень при використанні невалідних даних. • Належне застосування кожного правила логіки додатка. |
| Entry Criteria | • Побудова додатка завершена. • Тест-інженери (автор) готові до роботи. • Необхідні пристрої та обладнання (ПК, браузери) отримані. • Тестове середовище підготовлено, а додаток випущено в тестове середовище. |
| Completion Criteria | • Усі заплановані тести виконані. • Відсутні критичні помилки (show-stopping errors). • Усі помилки високого пріоритету та важливості виправлені. • Результати тестів оцінені, обговорені та затверджені. |
| Special Considerations | Немає. |

4.2. Test Procedure

Процедура тестування передбачає наступні пункти:

- Звітування про знайдені баги у програмному забезпеченні.

Різні аспекти тестованого ПЗ мають бути перевірені; це вимагає виконання різних типів тестування.

Основні типи тестування, що будуть виконані:

- Тестування інтерфейсу (UI Testing): Перевірка візуальної відповідності макету та коректності відображення елементів на різних екранах.

- Тестування взаємодії (Usability Testing): Перевірка зручності використання кнопок додавання та видалення завдань.

- Кросбраузерне тестування: Перевірка працездатності скриптів у браузерах Chrome, Firefox та Edge.

- Тестування стабільності даних: Перевірка збереження списку справ у LocalStorage після перезавантаження сторінки.

4.3. Bug Reports

Звіти про помилки створюються для того, щоб надати команді розробки та менеджерам проєкту вичерпну інформацію про виявлені дефекти. Вони мають бути корисними для визначення причин помилок та їх виправлення.

Класифікація важливості дефектів (Defect Severity):

Важливість дефектів класифікується за чотирма категоріями:

- Critical (blocker): Дефекти, що призводять до повної відмови системи або критичної підсистеми; подальша робота чи тестування неможливі. Стосується втрати даних або некоректної роботи з LocalStorage.

- Major: Дефекти та збої, що спричиняють відмову частини системи, але існують альтернативні шляхи для подальшої експлуатації. Наприклад, неможливість видалити конкретне завдання.

- Minor: Дефекти, що не призводять до відмови, але змушують систему показувати некоректні, неповні або суперечливі результати. Наприклад, неправильне відображення лічильника завдань.

- Trivial: Невеликі помилки, що не впливають на функціональність: помилки в тексті, граматичні помилки, неправильна термінологія тощо.

Інформація, що вказується у кожному звіті про помилку:

- назва програмного продукту (To-Do List App);

- номер версії (1.0);

- браузер, у якому проводилися тести (Chrome, Firefox тощо).

Кожен звіт надає наступну інформацію про дефект:

- Summary: короткий опис проблеми;

- Location: місцезнаходження дефекту в програмному продукті;

- Steps to reproduce: покрокова інструкція для відтворення помилки;

- Actual result: фактична поведінка системи;

- Expected result: очікувана поведінка згідно з ТЗ.

5. Resources

У кожному звіті про помилку також будуть вказані:

- покрокова інструкція для відтворення помилки;

- частота виникнення дефекту;

- ступінь важливості дефекту;

- додаткова інформація про дефект у вигляді прикріплених скріншотів або відеозаписів.

Для звітування та підтримки виявлених помилок буде використовуватися стороннє програмне забезпечення. Команда тестування буде реєструвати в цьому ПЗ всі дефекти, знайдені під час процесу тестування.

5.1. Tools

Для цього проєкту будуть використовуватися наступні інструменти:

| Name of process | Tool |
| --- | --- |
| Defect Tracking (Відстеження дефектів) | GitHub Issues / Trello |
| Test Cases (Тест-кейси) | Google Sheets |
| Screenshots / Video capture | Chrome DevTools / Lightshot |

5.2. The list of the browsers

Перелік браузерів, у яких проводитиметься тестування:

| Name of the browser | Version |
| --- | --- |
| Chrome | Latest |
| FireFox | Latest |
| Edge | Latest |
| Safari | Latest |

5.3. The list of the devices

Перелік пристроїв для перевірки адаптивності інтерфейсу:

| Name of the device | OS |
| --- | --- |
| PC / Laptop | Windows 11 / macOS |
| iPhone devices | All supported iOS |
| Android devices | All supported OS |

6. The criteria of quality

Продукт «To-Do List» повинен працювати відповідно до вимог та функціональних специфікацій (додавання, видалення, збереження завдань). Фінальна версія проєкту не повинна містити критичних та блокуючих дефектів (наприклад, неможливість збереження списку або збої в роботі скриптів).

7. Testing Process Risks

Наступні проблеми можуть вплинути на результати та терміни тестування:

- зміни та модифікації ПЗ, які не були заплановані та обговорені з командою тестування заздалегідь;

- зміни у вимогах до ПЗ, які не були попередньо узгоджені;

- затримки у виправленні виявлених помилок розробником;

- затримки у наданні нових збірок (builds) додатка для повторного тестування.

8. Test Team Expectations

Команда тестування (автор проєкту) має наступні очікування для забезпечення якості:

- Надання валідних та оновлених документів протягом усього процесу тестування.

- Наявність усього необхідного обладнання, пристроїв та програмного забезпечення до початку тестування.

- Усі критичні помилки (show-stopping errors) мають бути виправлені якнайшвидше.

- До кожного релізу ПЗ мають додаватися примітки (Release notes) із описом нових функцій та їх впливу на систему.

- Розробник має виправити всі помилки у модулях ПЗ перед випуском нової версії.

9. Responsibilities of Test Team Members

Оскільки проєкт виконується індивідуально, автор (Канаховська Д.В.) поєднує наступні ролі та обов'язки:

Project Manager:

- Управління всім процесом тестування.

- Забезпечення всіма необхідними ресурсами для тестування.

QA Tech Lead:

- Керування технічними аспектами тестування та вибір інструментів.

- Перевірка коректності виконання тест-кейсів та звітування про дефекти.

Окрім загального управління, до обов'язків автора (в ролях Project Manager та QA Engineer) входить:

- Аналіз завдань: Розподіл пріоритетів тестування між різними модулями додатка.

- Комунікація: Обговорення всіх виявлених проблем та надання рекомендацій перед випуском оновлень додатка.

- Методологія: Використання досвіду участі в різних моделях SDLC (Agile, Sequential) для забезпечення якості.

- Документування: Створення повної тестової документації, включаючи тест-кейси та цей тест-план.

- QA-процес: Безпосереднє виконання тестування та логування знайдених помилок у затверджену систему відстеження багів.

10. Deliverables (Результати)

За результатами виконання робіт, описаних у цьому плані, будуть надані наступні матеріали:

- Test Plan: Повний документ, що визначає стратегію та обсяг тестування додатка «To-Do List».

- Bug Reports: Детальні звіти про виявлені дефекти із зазначенням їх важливості та кроків для відтворення.

- Reports regarding testing progress: Звіти про прогрес тестування та загальний стан якості програмного продукту перед релізом.